**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) , realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego**

 **” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezinki, Gałki, Wywóz”**

Nazwa Zamawiającego: Gmina Gielniów

REGON: 670223630

NIP:  6010073788

Miejscowość Gielniów.

Adres: ul. Plac Wolności 75

Strona internetowa: [www.gielniow.radom.pl](http://www.gielniow.radom.pl)

 E mail: gmina@gielniow.radom.pl

Adres strony internetowej , na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumenty dotyczące niniejszego przetargu : <http://bip.uggielniow.nv.pl>

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Gielniów ul. Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów

znak postępowania: RGG. 271.3.2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 574232-N-2018-2018 z dnia 2018-06-18 , na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

 ZATWIERDZAM

 dnia 18.06.2018 r.

Wójt Gminy

 /-/ inż. Władysław Czarnecki

|  |
| --- |
| I. Opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania równoważne dot. przedmiotu zamówienia |

**1.** Nazwa zamówienia :budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezinki, Gałki, Wywóz”

1. W zakres robót wchodzą :

Roboty przygotowawcze i wykończeniowe,

Roboty ziemne pod kanalizację,

Roboty montażowe kanalizacja sanitarna,

Roboty montażowe kanalizacja ciśnieniowa,

Roboty montażowe pompownia ścieków sanitarnych,

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni dróg,

Inspekcja telewizyjna kanałów

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na **dwie części/ zadania**:

**Część 1** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki , Wywóz.

**Część 2** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki

1. Szczegółowy zakres prac w zakresie Części 1 i części 2 został określony w dokumentacji projektowej obejmującej: Projekt budowlany, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( z wyłączeniem odcinka wodociągu łączącego Brzezinki Gielniów ujętego w projekcie), kosztorys nakładczy stanowiące załączniki do SIWZ

Kolejność wykonania kanalizacji w poszczególnych miejscowościach ( dotyczy części 1) ustala Zamawiający z Wykonawcą przed podpisaniem umowy i zatwierdza w harmonogramie.

**Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego harmonogramu robót oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie kosztorysu nakładczego na etapie przed podpisaniem umowy.**

**Nieprzedłożenie przez wybranego Wykonawcę ww. dokumentów tj harmonogramu robót i kosztorysu Zamawiający potraktuje jako odmowę podpisania umowy.**

 4) Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

 5) Zamawiający wskazuje, że oferty należy złożyć w odniesieniu do jednej części lub wszystkich części określonych w pkt. 2 , zgodnie z art. 36 aa ust.32 ustawy

 **1.1** **Rozwiązania równoważne**

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017r, poz. 1409 z poźn. zm.). Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych .Przyjęte typy materiałów i urządzeń ( wskazane w dokumentacji technicznej ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia . Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien określić ich parametry , celem wykazania , że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją , muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych , patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne”, co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , jednakże wyłącznie pod warunkiem , że posiadają one tożsamy charakter użytkowy ( tożsamość funkcji) oraz , że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia , o których mowa w art. 30 ust.1 -3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia, o których mowa w dokumentacji technicznej, czy też zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „**WYKAZ MATERIAŁÓW
I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH**”, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.

Poprzez dokumentację potwierdzającą spełnianie minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

UWAGA: W przypadku zaoferowania materiałów/wyrobów/urządzeń niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

* 1. **Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):**

45 000000-7 Roboty budowlane

45 111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

45 2313000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45 232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

1. 233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
	1. **Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:**
		1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust.3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia , których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy.
		2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia obejmuje prace:
2. roboty ziemne
3. roboty montażowe – instalacyjne
4. obsługa sprzętu budowlanego .

**1.3.3** Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o

 których mowa w art. 29 ust.3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1.3.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
2. Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności , których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie , datę złożenia oświadczenia , wskazanie , że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaje umowy o pracę i wymiary etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

 b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający upoważniony jest do wykonywania

 czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub

 podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez żądania oświadczeń

 i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny ,

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

 wymogów oraz przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

 c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

 podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1.3.2 czynności zamawiający

 przewiduje sankcje w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości

 5 000,00zł .

 Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych

 przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub

 podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako

 niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

 umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1.3.2 czynności.

 d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

 Wykonawcę lub Podwykonawcę , Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

 kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

|  |
| --- |
| II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia  |

Część 1 - do 30.12.2018r

Część 2 - do 30.05.2019r

|  |
| --- |
| III. Informacja dotycząca gwarancji |

* 1. Minimalnyokres gwarancji wynosi 36 **miesięcy** licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

**UWAGI:**

* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
* Okres gwarancji należy zadeklarować w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
	1. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
	2. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela rękojmi za wady **na okres równy okresowi gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.**
	3. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
	4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu – tzw. wykonanie zastępcze.

|  |
| --- |
| IV. Oferty częściowe i wariantowe  |

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo na dwie części.

2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

|  |
| --- |
| **V. Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym** |

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza , nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **VI. Podstawy wykluczenia z postępowania [obligatoryjne i fakultatywne] oraz warunki podmiotowe udziału w postępowaniu** |

* 1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.**
		1. **Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne).**
		2. **Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:**
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. ,z 2017r poz. 1508 z późn. zm. ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba ,że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r Prawo upadłościowe ( t.j. Dz.U. z 2016r poz. 2171 z późn. zm.)
	* 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
	1. **Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:**
		1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

* + 1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

* + 1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

**Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie**, wykazanie przez Wykonawcę, że:

* + - 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonał** w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
				1. co najmniej **1 robotę** budowlaną - polegającą na: budowie , przebudowie , rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości min.

**dla Części 1 - 2 000 000,00 zł brutto**

**dla Części 2 - 1 000 000,00 zł brutto**

zakończoną i odebraną protokołem częściowym lub końcowym.

1. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
	* + 1. **dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**,

Wykonawca musi wykazać dysponowanie **co najmniej 1 osobą ( dla części 1** i **2)** , którą skieruje do realizacji zamówienia i która będzie pełnić funkcję kierownika budowy , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Uwaga**:** Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych – równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

* 1. **Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.**
	2. **Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]:**
		1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
		2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż **„stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 6.4.1** **SIWZ** wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
			1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
			2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym wyłącznie w SIWZ).
			3. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
			4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
			5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.4.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 6.2.3.1., 6.2.3.2

|  |
| --- |
| VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , niezbędne do przeprowadzenia postępowania., |

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanego w rozdz. XI SIWZ:

**7.1** Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie , że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do SIWZ.**

***Uwaga:***

Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania , w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.7.1

* 1. W celu **wstępnego** potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
	w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp , zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 3 do SIWZ.**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.

* 1. **Ponadto do oferty należy załączyć:**
		1. Formularz ofertowy - **załącznik nr 4 do SIWZ.**
		2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź
		do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone
		w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej];
		3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „**WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH**” – załącznik nr 7 do SIWZ.
		4. Zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdział VI pkt. 6.4.2.1, w przypadku , gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ( o ile dotyczy)

7.3.5 Dowód wniesienia wadium

|  |
| --- |
| **VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona** |

* 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego **oferta została najwyżej oceniona,** warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający **wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni,** następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ichzłożenia:
		1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - **wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.**
		2. **wykazu osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - **wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.**
	2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego **oferta została najwyżej oceniona,** braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie **do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów** aktualnych na dzień ichzłożenia:
		1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Pzp.

**UWAGI do pkt 8 SIWZ:**

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
	1. w pkt. 8.2.1. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
	w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

.

1. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1. Uwag do pkt 8 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację pkt 2 stosuje się.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. **Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1. – 8.1.2 SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 8.2. 1 SIWZ.**
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp : Jeżeli okaże się to **niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania** o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Wykonawca **nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów** potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca **nie może złożyć dokumentów** dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
12. Jeżeli Wykonawca **nie złożył oświadczenia**, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Jeżeli Wykonawca **nie złożył wymaganych pełnomocnictw** albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
	1. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w części VI niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części VII i VIII SIWZ.
15. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty,
o których mowa:
* w pkt. 7.1. do 7.2. SIWZ oraz w pkt. 8.2.1. SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
* w pkt. od 8.1.1. do 8.1.2. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
* w pkt. 7.3.1 do 7.3.5. SIWZ Wykonawcy składają łącznie;
1. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.

**Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.** Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w ich imieniu.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia wstępne zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 i załącznik nr 2**  do SIWZskłada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą najkorzystniejszą, wówczas Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która musi zawierać:
4. Jednoznaczne określenie celu gospodarczego,

2) Zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej (w tym do wniesienia wadium i zabezpieczenia

 należytego wykonania umowy) i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru

 oferty i solidarnej odpowiedzialności,

 3) Oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia oraz

 okres trwania gwarancji /rękojmi za wady,

 4) Określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu

 wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania

 się z i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja będzie prowadzona

 wyłącznie z pełnomocnikiem.

|  |
| --- |
| IX. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy |

* 1. **Wymagania dotyczące wadium**
		1. **Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości :**

 **Część 1 - 34 000,00 zł (** słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych)

 **Część 2 – 18 000,00 z**ł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

* + 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy **wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:**

 Bank Spółdzielczy w Przysusze O/ Gielniów Nr 43 9145 1066 30001515 2000 0002. Na

 poleceniu przelewu należy wpisać :” wadium do przetargu Nr RGG.271.1.2018 Część ……. ”

 ( wpisać odpowiednio 1 lub 2)

* + 1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
		z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.
		2. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
		z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów) lub do oferty załączyć kserokopię natomiast oryginalny egzemplarz (np. zabezpieczony w koszulce) umieścić odrębnie w kopercie zawierającej ofertę. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dokument wadialny w formie niepieniężnej musi obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp – aktualne wg stanu na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.
		3. Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się
		o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości wykonawców składających ofertę] pod warunkiem, że tenże wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem i został uprawniony do działania w imieniu i na rzecz współwykonawców.
		4. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
		5. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp.
		6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
		7. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp).
		8. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.
	1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
		1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: **10% ceny brutto podanej w ofercie.**
		2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko­nania lub nienależytego wykonania umowy.
		3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją art. 148 ust.1 ustawy Pzp.
		4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Przysusze O/ Gielniów Nr 43 9145 1066 30001515 2000 0002.

* + 1. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.
		2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
		3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
		4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.
		5. Kwota, o której mowa w pkt. 9.2.8. SIWZ, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
		6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.
		7. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

|  |
| --- |
| X. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wyjaśnianie jej treści |

**10.1** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danej części zamówienia , która musi odpowiadać treści zgodnej z określoną w załączniku Nr 4 do SIWZ..

* 1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
	2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
	z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy.
	3. Oferta musi być sporządzona:
* w języku polskim [dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
 tłumaczeniem na język polski],
	1. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
	2. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
	3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
	4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
	5. Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp.
	6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
	7. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami :

W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Lucyną Krajewską tel. 48 6720011 w. 110

 w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia – Adam Gubiec tel. 48 6720011 w. 110

.

|  |
| --- |
| XI. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą |

* 1. **Złożenie ofert.**
		1. Oferty należy składać w terminie **do dnia 06.07.2018 r. do godz. 10:00** w Urzędzie Gminy Gielniów Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów – sekretariat.
		2. Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt
		i ryzyko Wykonawcy.
		3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie [paczce].

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Gmina Gielniów**

**Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów**

 **Nazwa i adres Wykonawcy**

**Oferta na przetarg nieograniczony:”** **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezinki, Gałki, Wywóz ”**

**Nie otwierać przed dniem: 06.07.2018 r. godz. 10:30**

* + 1. Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.
		2. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym

nie podlega rozpatrzeniu”.

* + 1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
		2. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
	1. **Otwarcie ofert.**
		1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **w dniu 06.07.2018 r. o godz. 10:30** w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Gielniów , Plac Wolności 75 , sala konferencyjna.
		2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
		3. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cena napisana cyfrowo podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
		4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
* kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
* firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
* ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
	1. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
	2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni** przy czym, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

|  |
| --- |
| XII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej |

**12.1** Podana w ofercie **cena ryczałtowa musi być wyrażona w polskich złotych** z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

* 1. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
* wartość netto,
* wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki,
* wartość brutto [liczbą i słownie].

W sposób wskazany w formularzu ofertowym - zał. Nr 4 do SIWZ

* 1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za zadanie objęte przedmiotem zamówienia Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
	2. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem robót.
	3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne Wykonawcy za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych
	i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
	4. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
	5. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego w niniejszym przetargu nieograniczonym, chociażby w czasie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót
	i innych świadczeń.
	6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
	7. Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne, chociażby nie zostały oneujęte w pozycjach przedmiarowych np. koszt utylizacji odpadów.
	8. Z uwagi na formułę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawcy są zwolnieni z obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty w niniejszym przetargu nieograniczonym.
	9. Zamawiający zastrzega jednak, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – ale przed jej faktycznym podpisaniem - będzie żądał przedłożenia dokumentu
	**w postaci kosztorysu ofertowego** oraz sporządzony na jego podstawie harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie stanowił załącznik do umowy , wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
	10. Zamawiający zastrzega, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – ale przed jej faktycznym podpisaniem - będzie żądał przedłożenia uprawnień osoby – kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów **–** wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
	11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - kosztorysu ofertowego , harmonogramu oraz uprawnień o których mowa w pkt 12.12. będzie równoznaczne z „uchylaniem” się Wykonawcy od zawarcia umowy
	w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 Pzp.

|  |
| --- |
| XIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób punktacji |

* 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 „Pzp
	2. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
	3. **Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia [Pc1] – max. 60 pkt**
	4. **Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [Pc2] – max. 40 pkt**

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

**Ocp = Pc1 + Pc2**

 **13.2.1 Punktowe Kryterium – cena oferty [Pc1]**

Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 Cn

Pc1 = -------- x 60 pkt.

 Cob

 gdzie:

Pc1 – liczba punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia

Cn – najniższa zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

Cob – cena w ofercie badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia

**13.2.2. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [Pc2]**

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym kryterium będzie posługiwał się następującym wzorem:

 Gob

 Pc2 = ------------------ x 40 pkt.

 84 miesięcy

 gdzie:

Pc2 – liczba punktów za deklarowany okres gwarancji

Gob – deklarowany okres gwarancji w ofercie badanej

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji tj. 84 miesięcy otrzyma 40 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert z zastrzeżeniem, iż:

* minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy – wykonawcy którzy zaoferują taki okres gwarancji otrzymają 0 pkt,
* maksymalną ilość punktów przyznanych dla tego kryterium tj. 40 pkt, otrzymają wykonawcy
z zaoferowanym okresem gwarancji 84 miesięcy. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji to i tak otrzyma wskazaną maksymalną ilość punktów.

**Uwaga: Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty
w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej określonego maksimum tj. 84 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert, przyjętych zostanie maksimum tj. 84 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.**

**Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.**

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**13.3** Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy poprawi omyłki w ofercie zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

|  |
| --- |
| XIV. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami |

* 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, zawiadomienie oraz informacje lub wyjaśnienia faksem lub drogą mailową każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

**UWAGA:**

* Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej, przy składaniu oferty. Tym samym, **składanie ofert** w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – *Prawo pocztowe*, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

|  |
| --- |
| XV. Podwykonawstwo |

* 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
	2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
	3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
	4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ ( projekt umowy)

|  |
| --- |
| XVI. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego , ogólne warunki umowy albo wzór umowy. |

Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do umowy zawiera Zał. Nr 6 do SIWZ

|  |
| --- |
| **XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.** |

**17.1** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

**17.1.1**. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

**17.1.2**. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

**17.1.3**. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**17.2.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 17.1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

**17.3.** Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w termin ie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

**17.4.** Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 17.3., jeżeli:

**17.4.1**. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub

**17.4.2.** w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

**17.5**. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca , który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert , chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

**17.6.** O terminie i miejscu zawarcia Umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany przez Zamawiającego pisemnie.

**17.7**. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w przypadku korzystania z podwykonawców ich wykazu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.

|  |
| --- |
| XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |

* 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
	2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
	3. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;.

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

* 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
	2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
	3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.
	4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania **poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności** podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
	5. Termin do wniesienia odwołania: w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie **10 dni** – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
	6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
	7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
	8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

|  |
| --- |
| XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp. |

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| XX. Inne postanowienia Zamawiającego wynikające z art., 36 ust.2 Pzp. |

1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

2.Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej

3.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

4.Zamawiający nie przewiduje postawienia wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 Pzp.

|  |
| --- |
| XXI. Inne postanowienia Zamawiającego. |

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Wójt Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434 Gielniów**

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Gielniówjest Pani Agnieszka Radtke,

e-mail: iod@gielniow.radom.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, a także podmiot pełniący obowiązki inspektora nadzoru nad tą inwestycją na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

**- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych**

**osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych**

**jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku*

*postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w*

*zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz*

*jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu*

*do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w*

*celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy*

*interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**Wykaz załączników do niniejszej SIWZ**

 Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

1. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu **– Zał. Nr 1**

2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania **– Zał. Nr 2**

3. Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 Pzp – **Zał . Nr 3**

4. Formularz ofertowy – wzór- **Zał. Nr 4**

5. Wykaz robót budowlanych – wzór **Zał. Nr 5**

6. Umowa – wzór **Zał. Nr 6**

7**.** Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych – wzór **Zał. Nr 7**

8. Wykaz osób – wzór, **Zał. Nr 8**

9. Dokumentacja projektowa **Zał. Nr 9**

**1**0.Kosztorys nakładczy, **Zał. Nr 10**

11.STWiORB **Zał. Nr 11**

**Załącznik Nr 1 do SIWZ**

**Zamawiający:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.” **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezinki, Gałki, Wywóz”**

 *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez Gminę Gielniów *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

 **Załącznik Nr 2 do SIWZ**

**Zamawiający:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ………………………………………………………………….…………. *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez ………………….………. *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 **2.**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
 art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

## **Załącznik nr 3 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**

Imię i nazwisko (firma), pieczęć Wykonawcy

Adres (siedziba)

 Niniejszym oświadczam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.”…………………………………………………………………………………………………………….**”**

1. **nie należę do grupy kapitałowej\***, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -
Prawo zamówień publicznych, wraz z żadnym innym wykonawcą, który złożył ofertę
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

***Miejscowość i data Pieczęć i podpis\*\****

1. **należę do tej samej grupy kapitałowej\***, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy -
Prawo zamówień publicznych, wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………

**oraz przedstawiam wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.**

***Miejscowość i data Pieczęć i podpis\*\****

\* niepotrzebne skreślić

*UWAGA:* ***Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.***

***\*\* oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Dostawcy***

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Nazwa Wykonawcy/Wykonawców**

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres………..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP ......................................................................REGON.........................................................................

Telefon.........................................................................faks........................................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….

Konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„,**

zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy.

1. Oświadczam/y, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zawarte
w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.

2. Deklaruję/my, wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym na następujące części\*:

**Część 1** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki , Wywóz.

Wartość brutto: .................................. zł ; słownie: ................................................................zł.

W tym podatek VAT w wysokości ..........% .........zł, słownie: ….........................................zł.

Wartość netto: ......................zł, słownie: ………...................................................................zł.

Zamówienie zostanie wykonane w terminiedo **30.09.2018r**

Deklaruję/my udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały. **Termin gwarancji wynosi ................... miesięcy**. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

**Część 2** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki

Wartość brutto: .................................. zł ; słownie: ……….....................................................zł.

W tym podatek VAT w wysokości..........%.........zł,słownie:.................................................zł.

Wartość netto: ......................zł, słownie: ……………………...............................................zł.

Zamówienie zostanie wykonane w terminiedo **30.11.2018r**

Deklaruję/my udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały. **Termin gwarancji wynosi ................... miesięcy**. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

**UWAGA:**

* Brak wypełnienia ww. pozycji dot. okresu gwarancji lub podanie okresu mniejszego niż minimalny tj. 36 miesięcy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

3. Wadium

**Część 1** w wysokości …………………….(słownie: ………………………….) zostało wniesione w dniu …………………2018r w formie ………………………………………………… na rzecz Zamawiającego .

**Część 2** w wysokości …………………….(słownie: ………………………….) zostało wniesione w dniu …………………2018r w formie ………………………………………………… na rzecz Zamawiającego

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający ma zwrócić Wykonawcy na rachunek bankowy nr …………………………………………...

*\* należy wypełnić tylko w tej części, na którą Wykonawca składa ofertę*

4. Na wykonane roboty budowlane udzielam/y rękojmi za wady na okres równy okresowi zadeklarowanej gwarancji, licząc rozpoczęcie jej biegu od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

5. Uważam/y się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez **30 dni** licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczam/y, że do wyceny oferty zastosowaliśmy:

- materiały/wyroby/urządzenia o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej\*

- materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej. W załączeniu do oferty przedkładamy wykaz materiałów/wyrobów/urządzenia o parametrach równoważnych (załącznik nr 7 do SIWZ) i załączamy stosowne dokumenty uwiarygadniające równoważność zastosowanych do wyceny materiałów/ wyrobów/urządzeń\*.

##  7. W przypadku wybrania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy **w wysokości 10%** ceny brutto podanej w ofercie.

8. Oświadczam/y, że jako przedsiębiorstwo zaliczamy się do:

- mikroprzedsiębiorstw\*

- małych przedsiębiorstw\*

- średnich przedsiębiorstw\*

*\* niepotrzebne skreślić*

9. Oświadczam/y, że: - wykonam zadanie siłami własnymi

 - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)\*\*:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Zakres zlecany Podwykonawcy\***\* | **Firma Podwykonawcy** |
|  |  |

\*\* Niepotrzebne skreślić

10. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie następujących towarów/usług ..…………………………………………………………………\*\*

Wartość ww. towarów lub usług bez podatku wynosi……………………………………………………….\*\*

\*\* Niepotrzebne skreślić.

11.Oświadczamy, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale 1 pkt. 1.3.1 SIWZ do realizacji zamówienia zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy.

12.Oświadczamy ,iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od………do ………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wskazujemy w załączniku ………. i zastrzegamy , że nie mogą być one udostępniane.

13.Oświadczam, że Wykonawca wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016 r.)* - „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał lub pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 ……..........................................................................................

Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: **„……………………………………………………………………………”**

**WYKAZ**

**robót budowlanych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzajzamówienia | Daty wykonania zamówienia /rozpoczęcie –zakończenie/pełne daty dd/mm/rrrr/ | Miejsce wykonania zamówienia | Wartość umowna zamówienianetto | Podmiot na rzecz którego robota została wykonana |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**Uwagi :**

**Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.**

 …………………………………………………………………

Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

**ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ**

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: **„………………………………………………………………………”**

**WYKAZ OSÓB**

przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe/uprawnienia | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania daną osobą |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………….

Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Oso Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kod Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

**ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ**

**WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH**

 **Nazwa Wykonawcy/Wykonawców**

.............................................................................................................................................................................

 adres………...........................................................................................................................................................

 Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
**„…………………………………………………………………………………………………………………..”,**

**OŚWIADCZAM**,

 że podane w poniższej tabeli rozwiązania równoważne:

1. Posiadają atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne określone przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków niniejszego zamówienia lub równoważne zaświadczenia
i dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie.
2. Posiadają parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od założeń projektowych, umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wskazanie materiału, pro produktu, elementu z z dokumentacji do projektowej | Określenie rozwiązania rówrównoważnego (producenta, nazwa, typ model itp.) | Opis parametrów technicznych dokumentujących równoważność z wymaganiami SIWZ | Spełnienie warunku równoważności w odniesieniu do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (należy wpisać odpowiednio: spełnia /nie spełnia |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(w razie potrzeby proszę poszerzyć tabelę)

 Do niniejszego wykazu bezwzględnie należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane

 rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 Celem potwierdzenia spełnienia warunku równoważności należy dołączyć: certyfikaty, atesty, aprobaty

 techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom

 określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z

 ww. dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązanie odpowiadają wymaganiom określonym

 przez Zamawiającego.

 ……..........................................................................................

 Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do

 występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

**ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ**

**UMOWA NR ( projekt)**

zawarta w dniu ………….2018 r. pomiędzy

Gminą Gielniów

REGON 670223630 NIP 6010073788 zwaną dalej Zamawiającym,

**reprezentowaną przez:**

Wójta Gminy – inż. Władysława Czarneckiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika- mgr Iwonie Ptaszek

Adres : Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów

a

 ........................................................................................................................................

 / pełna nazwa firmy /

....................................................................................................................................................

 / adres firmy /

którą reprezentuje: ..............................................................................................................

 */* imię i nazwisko /

prowadzącym (cą) działalność gospodarczą pod Nr ..............................................................

zarejestrowaną w ......................................................................................................................

jednostka rejestrująca ( właściwy Urząd , Sąd )

NIP: ...................................................................,REGON: ........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Przedstawiciele stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też , że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r poz.1579 z późn. zm. ) została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane niezbędne do wykonania zamówienia publicznego pod nazwą:” **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezinki, Gałki, Wywóz”**, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Przedmiotem umowy są kompleksowe roboty w zakresie :

\*Część 1 zamówienia…………….

\*Część 2 zamówienia ……………

\*Wpisać właściwe

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, kosztorysie nakładczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

4. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto :

1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż,

2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,

3) zabezpieczenie instalacji , urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

4) naprawę zinwentaryzowanych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

5) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

6) wykonania robót budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016r poz.290 z późn. zm. ).

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i danymi , które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i uwzględnił je w ryczałtowej cenie umownej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi w tym zakresie uwag. Wykonawca oświadcza ponadto , że zapoznał się z dokumentacją projektową w sposób rzetelny ( tj. zweryfikował jej kompletność i prawidłowość), który pozwala inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej wykonać i nie wnosi do niej zastrzeżeń ani uwag.

7. W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy zaszła konieczność podjęcia przez wykonawcę jakichkolwiek czynności, które to czynności nie zostały wprost wymienione w niniejszej umowie , jak i dokumentach przetargowych, a wynikających z przepisów prawa lub niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, Wykonawca wykona te czynności z najwyższą starannością, w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3.

8. Wykonawca oświadcza, że zadanie wykona :

\*siłami własnymi

\*przy pomocy podwykonawcy

Podwykonawcą robót ………….. będzie ………………….

\* *wpisać właściwe*

**§ 2**

1.Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do :

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.

- informowania w formie pisemnej zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca ustanawia …………………………………………………………………………….

do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych , gazowych ,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych .

 3.Nadzór nad robotami objętymi przedmiotem zamówienia ze strony zamawiającego sprawował będzie inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie …………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane …………………………………………………………………..

4. Strony uzgadniają , że realizacja nastąpi wg. następujących terminów :

 - rozpoczęcie robót - z dniem podpisania umowy

 - zakończenie robót : ………………………………

5.Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, terminy wykonania , daty rozpoczęcia i zakończenia robót , wartość poszczególnych elementów robót.

6. Aktualizowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego w trakcie wykonywania prac nie powodujące zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie stanowi zmiany umowy. Aktualizowanie harmonogramu , o którym mowa wymaga zgody i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

**§ 3**

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy , bez względu na okoliczności i źródła ich powstania , w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę:

Netto …………….zł słownie ………………………………………………………………………..

plus podatek VAT………..% tj. ……………………zł. słownie …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Brutto: ………………zł słownie: ……………………………………………………………………

 3. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego

 obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w

 zakresie następujących towarów / usług ………………………………………………………..

 Odprowadzenie podatku w kwocie ……………………………………………………. zł leży po

 stronie Zamawiającego\*.

 3.Zgodnie ze złożoną ofertą , Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/ usług w zakresie

 powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o

 od towarów i usług w tym zakresie\*

 *\* niepotrzebne skreślić*

 4.Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zakończenia robót ma obowiązek przedłożenia

 kompletu dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z § 8.

5.Po zaakceptowaniu przez zamawiającego protokołu odbioru robót, o których mowa w § 8

Wykonawca ma prawo wystawić rachunek lub fakturę VAT.

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT wraz z protokołem odbioru potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy.

7. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie fakturami wystawionymi przez Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego stosownego protokołu odbioru , za całkowicie zakończony etap przedmiotu zamówienia **w danej miejscowości** w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy. **Część 1 zamówienia. \***

7. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie fakturą wystawioną przez Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego stosownego protokołu odbioru , za całkowicie zakończony etap przedmiotu zamówienia. **Część 2 zamówienia.\***

*\* niepotrzebne skreślić*

8.W przypadku gdy przedmiot umowy realizowany był z udziałem podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w części drugiej i następnych jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odbieranych robót budowlanych. Do faktury VAT / rachunku Wykonawca dołącza oświadczenia i dokumenty ( określone w § 9 pkt.20 umowy) podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności .

**§ 4**

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową , SIWZ, STWiOR, zapisami niniejszej umowy , złożoną ofertą , wskazówkami projektanta i zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

2. Prowadzenie dokumentacji budowy , o której mowa w ustawie Prawo budowlane i udostępnianie ich Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

3. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmiot umowy od dnia rozpoczęcia prac do dnia podanego w protokole z końcowego odbioru zadania , jako termin zakończenia okresu rękojmi .

 4.Powiadomienie o planowanym rozpoczęciu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia właścicieli posesji przylegających do realizowanego odcinka robót o wystąpieniu utrudnień w dojściu i dojeździe do ich działek oraz o planowanej zmianie organizacji ruchu kołowego.

5. Złożenie wniosku do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym oraz wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych.

6. Zapewnienie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostępu właścicielom do swoich posesji ( będących w obrębie przedmiotu zamówienia).

7. Zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy wraz ze wszystkimi mediami oraz strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy , a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót.

8. Zapewnienie do kierowania robotami kadry posiadającej wymagane uprawnienia.

9. Wykonawca oznaczy teren budowy , na którym mają być prowadzone roboty budowlane

( tablica informacyjna, oznaczenia i zabezpieczenia pod względem bhp, p.poż., itp.)

10. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.

11.Przygotowanie i zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego/ końcowego.

12. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do dokonania odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających z takim wyprzedzeniem , aby była możliwość zachowania terminów odbiorów.

13. Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze końcowym atestów, gwarancji oraz wszystkich innych wymaganych dokumentów.

14. Niezwłoczne uporządkowanie terenu placu budowy po zakończeniu poszczególnych etapów robót i całego zadania.

15. Przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

16. Zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej , przedmiotu zamówienia w szczególności : geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy oraz po zakończeniu budowy i sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

17. Dostarczenie w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej ( dwa egzemplarze w wersji papierowej tj. oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem oraz na nośniku CD/DVD) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót oraz wypełnionego dziennika budowy, Dokumentacja powykonawcza winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Integralnymi częściami dokumentacji podwykonawczej są:

1. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
2. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób , badań i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami w tym ;
3. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;
4. Dokumenty ( atesty, certyfikaty jakości , aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z polskimi Normami) potwierdzające , że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostemplowane przez kierownika robót)
5. Kosztorys powykonawczy ( na każdą miejscowość oddzielnie)

**§ 5**

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich mienia , powstałych w związku z realizacja umowy.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych kwot wynikających z wyrządzonej szkody w mieniu zamawiającego lub innych osób.

3.Zamawiajacy ( Inspektor Nadzoru ) ma prawo żądać od Wykonawcy w wypadkach wątpliwych, wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Koszt tych badań ponosi wykonawca.

4.Wykonawca ma obowiązek przed montażem materiałów i urządzeń uzyskać zgodę na montaż od Inspektora Nadzoru potwierdzony wpisem do dziennika budowy stwierdzającym zgodność materiałów z projektem budowlanym. W przypadku zastosowania materiału lub urządzenia równoważnego Wykonawca również musi uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdzającym równoważność zaoferowanego zamiennego produktu. Ciężar dowodzenia równoważności zaoferowanego produktu lub rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

**§ 6**

Do obowiązków Zamawiającego należy :

1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy .

2. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy.

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami objętymi w/w zamówieniem.

4. Dokonanie odbioru częściowego lub końcowego w terminach i na zasadach określonych w umowie. Warunkiem ważności dokonanego odbioru jest sporządzenie z niego protokołu odbioru.

5. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu , dokonanie ich odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru . Prawidłowość ich wykonania potwierdza się wpisem do dziennika budowy.

**§ 7**

1.Wykonawca zobowiązuje się do Zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie otwory do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany roboty zanikające i podlegające zakryciu odebrać w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom zamawiającego i pracowników organów Państwowego nadzoru Budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych informacji i dokumentów wynikających z ustawy Prawo budowlane.

**§ 8**

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1.Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2.Zamawiajacy w terminie do 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przystąpi do odbioru.

3.Na dzień odbioru Wykonawca przedłoży komplet dokumentów, certyfikaty, atesty użytych materiałów oraz mapy pomiaru powykonawczego,

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia .

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia , Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowania obiektu. Wysokość tego obniżenia ustalona zostanie na podstawie opinii biegłego powołanego przez obie strony na koszt Wykonawcy,

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, pod warunkiem, że zasadność tego stwierdzi biegły powołany przez obie strony, na koszt Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od ustalenia , ze ponowne wykonanie przedmiotu umowy nie jest zasadne.

6.Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7.O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wady.

8. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia.

9. Końcowym potwierdzeniem wykonania prac jest przyjęty końcowy protokół odbioru robót

**§ 9**

1. Wykonawca , w związku z wykonaniem przedmiotu umowy , może korzystać z podwykonawstwa w zakresie określonym w ofercie lub za pisemną zgodą zamawiającego.

Jeżeli wykonawca zechce powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji , zamawiający może udzielić wykonawcy zgody na korzystanie z podwykonawstwa z uwzględnieniem postanowień art.36 ba ustawy Pzp., na podstawie pisemnego wniosku wykonawcy. Wniosek wykonawcy winien wskazywać szczegółowo powody, dla których nie może on zrealizować przedmiotu umowy bez udziału podwykonawcy zakres robót , które chciałby podzlecić, i wartość wynagrodzenia za ich wykonanie wraz z nazwą i adresem podwykonawcy oraz dokumentami potwierdzającymi , iż podwykonawca jest zdolny do wykonania części zamówienia – odpowiednio w zakresie , w jakim wykonawca zobowiązany był wykazać swą zdolność do realizacji danej części zamówienia , gdy ubiegał się o udzielenie mu zamówienia . Do powyższego wniosku wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie podwykonawcy , o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tego podwykonawcy.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo .

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka .

4. Maksymalna kwota odpowiedzialności zamawiającego względem podwykonawców nie może przekroczyć wartości określonej w oświadczeniu wykonawcy zawartym w jego ofercie, a w przypadku , o którym mowa w ust.1 zdanie drugie – wartości zaakceptowanej przez zamawiającego w ramach wyrażonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa . Wykonawca nie może zawrzeć umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy w wyniku jej zawarcia łączna wartość umów o podwykonawstwo przekroczyłaby wartość wskazaną w ofercie lub wartość zaakceptowaną przez zamawiającego w ramach wyrażonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa..

5. Wykonawca , Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu dokumentu obejmującego treść jej zmiany , z tym że podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu umowy lub dokumentu obejmującego treść jej zmiany swoją zgodę na zawarcie umowy lub jej zmianę . Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać , iż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w umowie lub w dokumencie obejmującym treść jej zmiany.

6.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo , nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku , potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

7.Bez uzyskania akceptacji zamawiającego wykonawca nie może zawrzeć z podwykonawcą projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, a także nie może dokonać zmiany tej umowy. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do projektu, uważa się , że zamawiający zaakceptował projekt umowy z podwykonawcą lub projekt jej zmiany .Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub dokumentu obejmującego treść zmian tej umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu, uważa się , że zamawiający nie zgłosił sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany.

8.Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą , przy uwzględnieniu warunków niniejszej umowy , w tym pod warunkiem , że łączna wartość zobowiązań z tytułu podwykonawstwa nie przekroczy wartości , o której mowa w pkt.4 (umowy), a także z uwzględnieniem warunków zaakceptowanych przez zamawiającego stosownie do postanowień pkt.7.

9. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, oraz do projektu jej zmiany lub do dokonanej zmiany umowy , w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu odpowiedniego dokumentu, w przypadkach:

- niespełnienia wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy o podwykonawstwo , określonych w pkt.13,

- ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w pkt.6.

10. Z zastrzeżeniem pkt.12, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , a także dokument obejmujący zmianę tej umowy , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

11.Za dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt.7 , uważa się dostarczenie wykonawcy lub podwykonawcy zastrzeżenia i sprzeciwu pisemnie albo w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, w tym także faksem lub elektronicznie , o ile przekazana w ten sposób treść została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

12.Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi, ani dokumentu obejmującego treść zmian tej umowy, w przypadku gdy wartość robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż 0,5% całkowitej wartości umowy, określonej w umowie . Powyższe wyłączenie obowiązku nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł , w tym również przypadków, gdy wartość umowy o podwykonawstwo stała się większa od tej kwoty w wyniku zmiany umowy. W przypadku gdy strony umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi , ustaliły w niej, w szczególności w wyniku zmiany tej umowy, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia wykonania zobowiązania , zamawiający wzywa wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin , nie krótszy jednak niż 7 dni , tak aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy ustalony w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni od dnia wykonania zobowiązania podwykonawcy, pod rygorem powstania uprawnienia zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej określonej w umowie.

13. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez zamawiającego zgodnie z pkt.7 , podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy.

14.Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wobec której zamawiający nie wyraził sprzeciwu lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez wykonawcę , podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – w ramach maksymalnej kwoty odpowiedzialności zamawiającego względem podwykonawców , o których mowa w pkt.4.

15.Płatność wynagrodzenia , o którym mowa w pkt. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu ( niezgłoszeniu sprzeciwu) przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu umowy o podwykonawstwo, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający przekaże wykonawcy informacje o zamiarze bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o którym mowa w pkt.14, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

18.W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag , o których mowa w pkt.17 , zamawiający może :

1. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
2. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu , któremu płatność się należy,
3. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19.Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie po doręczeniu zamawiającemu przez wykonawcę faktury albo rachunku wystawionego po protokólarnym odbiorze prac. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury albo rachunku.

20.W przypadku gdy wykonawca zleci podwykonawcy wykonanie części prac, wykonawca będzie dołączał do każdej faktury oraz rachunku przekazywanych zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy , potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za części zamówienia , których faktury dotyczą , oraz kopie faktur podwykonawców , potwierdzone przez podwykonawców za zgodność z oryginałem , wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów- w wysokości odpowiadającej wartości dostarczonych faktur lub rachunków. W przypadku nieprzekazania zamawiającemu wymienionych dokumentów zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wyłącznie w zakresie , w jakim przedstawiono mu wszystkie niebudzące zastrzeżeń wymagane dokumenty.

21.Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia , której zamawiający nie zapłacił stosownie do postanowienia pkt.20 zdanie drugie , biegnie od momentu przekazania zamawiającemu kompletnych , niebudzących zastrzeżeń dokumentów.

22.Niekompletne , błędnie albo budzące inne zastrzeżenia faktury albo rachunki wykonawca będzie obowiązany niezwłocznie skorygować lub anulować i wystawić poprawne.

23.W przypadku dokonania zapłaty przez zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wykonawca jest zobowiązany do zwrotu zamawiającemu wszystkich kwot zapłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy .

W takim przypadku zamawiający dokona potrącenia wierzytelności wobec wykonawcy z tytułu wypłaconego wynagrodzenia z wierzytelności wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

24.Jeżeli wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dalej zwaną ustawą , na zasoby podwykonawców lub innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia , o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy , ich wykaz zawarty jest w ofercie lub dołączony do oferty wykonawcy.

25.Zgodnie z treścią art. 36b ust.2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na którego zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1b, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

26.Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie , o którym mowa w pkt. 24, wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

27.W celu dokonania zmiany podwykonawcy wykonawca złoży zamawiającemu wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części umowy powierzonej podwykonawcy , w terminie umożliwiającym jego ocenę przez zamawiającego , zgodnie z pkt.25. Do wniosku wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania o udzielenie zamówienia.

**§ 10**

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego na prace objęte niniejszą umową . Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy .

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy w terminie maksymalnym 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego powiadomienia o usterce, chyba ,że Strony uzgodnią pisemnie inny termin.

3. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego odpowiednim terminie nie przystąpi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust.2 albo w odpowiednim terminie wad i usterek nie usunie , zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy powierzy ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy , bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sadu, pokrywając go z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 12. Jeżeli koszt usunięcia wady lub usterki przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kwoty poniesionych kosztów w takim zakresie , w jakim nie może ona zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie , zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody . w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu zamawiającemu wszelkich kwot , które zostały zapłacone przez zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy. Jeżeli szkoda poniesiona przez zamawiającego przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kar umownych, zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie, w jakim nie może ona zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz naliczonych kar umownych.

**§11**

1.Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ………………….miesięcy od daty odbioru końcowego. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wady przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym.

3. Zgłoszenia wad, usterek lub awarii należy dokonać pisemnie lub w nagłych przypadkach telefonicznie.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia o konieczności usunięcia wad powstałych w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi.

5.Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi ( tj. zastępcze wyk0onanie) , nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu oraz bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

6. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

**§ 12**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. w wysokości …………………… złotych (słownie: ……………………………………………………………….. zł).
2. Całość zabezpieczenia tj …………………………….. złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie ………………………………………….j
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.
6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi odpowiednio:
	1. 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że roboty wykonane zostały w sposób należyty.
	2. 30 % wartości zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
7. Jeżeli w trakcie obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji zastosowano kary umowne, zwrotowi podlega kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomniejszona o sumę naliczonych kar umownych.
8. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zaspokojenia tych roszczeń, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 13**

1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony będą stosować kary umowne w przypadku :

1) przekroczenia ustalonego terminu wykonania robót Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia , licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy bez względu na stan zaawansowania wykonania umowy,

4) odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodów leżących po jego stronie , zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy ,

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy w.w przypadek,

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy przypadek,

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 9 ust. 7 i 9 w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy przypadek,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdorazowy przypadek,

9) nienależytego wykonania obowiązku dotyczącego zatrudniania pracowników przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawcy zostanie naliczona każdorazowo kara umowna w wysokości 500,00zł brutto

2. Kary umowne , o wartościach określonych w ust. 1 , mogą być potrącane przez zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Kary umowne mogą być naliczane z kilku tytułów niezależnie od siebie.

**§ 14**

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego, na podstawie aneksu do umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona , w szczególności gdy jest spowodowana:
2. opóźnieniem spowodowanym przestojem wskutek wycofania przez właściciela działki wcześniejszej zgody na lokalizację sieci i urządzeń z potwierdzeniem notatką spisaną na ta okoliczność pomiędzy Wykonawcą.
3. Brakiem możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4. Koniecznością uzyskania stosownych decyzji administracyjnych lub nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych,
5. Szczególnie nie sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi opadów lub temperatur których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej i potwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( potwierdzonej wydrukami komputerowymi) , uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót.
6. Siłą wyższą ( klęska żywiołowa , powódź, kataklizm),
7. Natrafieniem na przeszkody podziemne , których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć ( np. nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane odcinki sieci podziemnych , zakopane odpady niebezpieczne , niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu , których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków),
8. Koniecznością wykonania zwiększonego zakresu robót budowlanych w stosunku do podstawowego zakresu robót budowlanych lub wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,
9. Zmiany kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby , które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Zmiany w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych w przypadku zmiany:
11. stawki podatku VAT na wykonane roboty budowlane , o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku,
12. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
13. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , które miałyby wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
14. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od

przyjętych w specyfikacjach , dokumentacji technicznej , warunków wykonywania robót skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych ;

1. Zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym , zmiany w kolejności

wykonywanych robót lub zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach o których mowa w pkt. 1). Zmiany te nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;

1. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego związanego z ograniczeniem zakresu robót;
2. Zmiany Podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
3. Zmiany polegające na wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:
4. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
5. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
6. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych , których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
7. Wad dokumentacji projektowej ,
8. Zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

 2. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany.

 3. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę

 wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

 wykonania i odbioru robót , strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny

 zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany

 pozwolenia na budowę ( jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki . Projekt

 ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.

 5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób , że wiedza o ich

 wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów

 ubiegających się o zamówienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami są zmiany o

 charakterze administracyjno- organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego ,

 dotyczące nazwy , siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno- prawnej w trakcie

 trwania umowy , innych danych identyfikacyjnych , zmiany prowadzące do likwidacji

 oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

 6. Zmiana umowy określona w niniejszym paragrafie nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego

 albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.

**§ 15**

 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w

 interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,

 zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

 okolicznościach.

 2.W przypadku o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie

 wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy .Wynagrodzenie to zostaje

 ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy przedłożony przez wykonawcę na etapie przed

 podpisaniem umowy , który stanowi integralna część umowy.

 3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku gdy:

 1) Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazującego część

 zamówienia ,której realizacja zostanie powierzona podwykonawcy lub nie zawarł umowy

 z ujawnionym podwykonawcą wg. wzoru zaakceptowanego przez zamawiającego, w

 sytuacji, gdy zamawiający poweźmie informację o realizacji robót przez nieujawnionego

 podwykonawcę,

 2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia

 przekazania placu budowy,

 3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

 4) Wykonawca nienależycie realizuje roboty, w szczególności w sposób niezgodny z umową,

 dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi , zasadami wiedzy technicznej,

 wskazaniami zamawiającego.

 4. Zamawiający może odstąpić od umowy , z przyczyn wskazanych w ust.3 , w terminie 14 dni od

 dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

 5.W przypadku nienależytego wykonania obowiązku dotyczącego zatrudniania pracowników

 przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, udzielania wyjaśnień i

 przedstawiania dowodów zatrudnienia , zgodnie z wymogami SIWZ, Zamawiający uprawniony

 będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu

 przedłożenia wyjaśnień lub dowodów przez Wykonawcę.

**§ 16**

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla Zamawiającego.

**§ 17**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 18**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załączniki do Umowy:

1. Oferta Wykonawcy